Работы по строительству ФАП продолжаются

В деревне Богородский сельского поселения Суккуловский сельсовет продолжается  строительство фельдшерско-акушерского пункта, который будет обслуживать население двух деревень – Богородский и Князевка. Заказчиком строительных работ является Министерство здравоохранения Республики Башкортостан. Корпус здания из кирпича завершен, установлены окна, идет подготовка под кровлю. До конца ноября  здание ФАП будет под крышей, покрытой профнастилом.  Кроме этого ведутся работы по благоустройству прилагающей территории к зданию ФАП: выкорчёвываются пни, выравнивается вся территория.

Идут работы по благоустройству.

Подготовка здания под крышу.